EVALUACIÓN: PMBOK 8.ª EDICIÓN Dominios de Desempeño y Áreas de Enfoque

Nombre: _______________________________________ Fecha: ______________

1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los Dominios de Desempeño y las Áreas de Enfoque en la 8.ª edición del PMBOK?

- a) Los Dominios son fases cronológicas y las Áreas de Enfoque son departamentos de la empresa.

- b) Los Dominios representan el "qué" (campo temático de gestión) y las Áreas de Enfoque representan el "cuándo/cómo" (flujo dinámico de trabajo).

- c) Las Áreas de Enfoque reemplazan por completo a los procesos y los Dominios son solo para proyectos ágiles.

- d) No hay diferencia; ambos términos se usan como sinónimos.

2. Si el Project Manager realiza una encuesta para medir el nivel de satisfacción de los clientes clave durante el proyecto, ¿en qué intersección de la matriz se encuentra?

- a) Dominio: Interesados | Área de Enfoque: Monitoreo y Control

- b) Dominio: Gobernanza | Área de Enfoque: Planificación

- c) Dominio: Recursos | Área de Enfoque: Ejecución

- d) Dominio: Interesados | Área de Enfoque: Cierre

3. La creación de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS) y la definición de los criterios de aceptación pertenecen a:

- a) Dominio: Alcance | Área de Enfoque: Iniciación

- b) Dominio: Alcance | Área de Enfoque: Planificación

- c) Dominio: Gobernanza | Área de Enfoque: Planificación

- d) Dominio: Cronograma | Área de Enfoque: Ejecución

4. El análisis del Valor Ganado (EVM) para medir la variación del presupuesto se ubica en:

- a) Dominio: Finanzas | Área de Enfoque: Planificación

- b) Dominio: Finanzas | Área de Enfoque: Ejecución

- c) Dominio: Finanzas | Área de Enfoque: Monitoreo y Control

- d) Dominio: Riesgo | Área de Enfoque: Monitoreo y Control

5. La liberación formal del equipo de trabajo y la reasignación de computadoras o instalaciones al finalizar el proyecto corresponde a:

- a) Dominio: Recursos | Área de Enfoque: Monitoreo y Control

- b) Dominio: Recursos | Área de Enfoque: Cierre

- c) Dominio: Gobernanza | Área de Enfoque: Cierre

- d) Dominio: Interesados | Área de Enfoque: Cierre

6. Ante la aparición de un imprevisto operativo, el equipo activa de inmediato un plan de contingencia diseñado previamente. ¿Qué celda de la matriz se está ejecutando?

- a) Dominio: Riesgo | Área de Enfoque: Planificación

- b) Dominio: Riesgo | Área de Enfoque: Ejecución

- c) Dominio: Riesgo | Área de Enfoque: Monitoreo y Control

- d) Dominio: Gobernanza | Área de Enfoque: Ejecución

7. La elaboración y firma del Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) pertenece a:

- a) Dominio: Gobernanza | Área de Enfoque: Iniciación

- b) Dominio: Alcance | Área de Enfoque: Iniciación

- c) Dominio: Interesados | Área de Enfoque: Iniciación

- d) Dominio: Gobernanza | Área de Enfoque: Planificación

8. El cálculo de la ruta crítica y la asignación de dependencias entre tareas se realiza en:

- a) Dominio: Cronograma | Área de Enfoque: Iniciación

- b) Dominio: Cronograma | Área de Enfoque: Planificación

- c) Dominio: Cronograma | Área de Enfoque: Ejecución

- d) Dominio: Recursos | Área de Enfoque: Planificación

9. Definir la matriz de comunicaciones y la frecuencia con la que se enviarán reportes a los ejecutivos es una actividad de:

- a) Dominio: Interesados | Área de Enfoque: Planificación

- b) Dominio: Gobernanza | Área de Enfoque: Planificación

- c) Dominio: Interesados | Área de Enfoque: Ejecución

- d) Dominio: Finanzas | Área de Enfoque: Planificación

10. La documentación del perfil final de riesgo y la consolidación de lecciones aprendidas sobre eventos no planeados corresponden a:

- a) Dominio: Riesgo | Área de Enfoque: Monitoreo y Control

- b) Dominio: Riesgo | Área de Enfoque: Cierre

- c) Dominio: Gobernanza | Área de Enfoque: Cierre

- d) Dominio: Alcance | Área de Enfoque: Cierre