EVALUACIÓN: PMBOK 8.ª EDICIÓN Capa 1: Principios Guía de la Dirección de Proyectos

Nombre: _______________________________________ Fecha: ______________

Seccion I: Preguntas a Desarrollar (Análisis y Aplicación)

- Visión Holística e Interconexión de Sistemas: Explique con sus palabras qué significa "adoptar una visión holística" en la gestión de proyectos. Describa un caso o escenario hipotético donde la falta de esta visión por parte del Director de Proyecto cause un fallo en una organización o planta industrial.

- Foco en el Valor vs. Cumplimiento de Alcance: ¿Por qué el PMBOK 8.ª edición enfatiza que el éxito de un proyecto se mide por el foco en el valor y no únicamente por la entrega a tiempo y dentro del presupuesto? Ejemplifique la diferencia entre entregar un resultado (output) y generar valor (outcome).

- Liderazgo Responsable y Calidad Integrada: Analice cómo se relacionan el principio de Liderazgo Responsable y la Calidad Integrada en Procesos. ¿De qué manera la actitud y el compromiso del líder influyen en que la calidad no sea vista como un mero trámite de inspección final?

Sección II: Cuestionario de Opción Múltiple

1. ¿Cuál es el objetivo principal de los Principios Guía en la 8.ª edición del PMBOK?

- a) Sustituir la necesidad de elaborar un cronograma o un presupuesto.

- b) Servir como brújula ética, conceptual y de mentalidad para la toma de decisiones.

- c) Establecer las fases secuenciales por las que debe pasar todo proyecto.

- d) Definir las fórmulas matemáticas del Análisis de Valor Ganado (EVM).

2. El principio de "Adoptar una visión holística" implica que el Director de Proyecto debe:

- a) Centrarse exclusivamente en la tarea técnica que tiene asignada en el día a día.

- b) Considerar el proyecto como un sistema interconectado que impacta y es impactado por su entorno.

- c) Delegar toda la toma de decisiones estratégicas al patrocinador o comités directivos.

- d) Evaluar únicamente el rendimiento del equipo de desarrollo de software.

3. Si un proyecto entrega todos sus componentes dentro del presupuesto y tiempo acordado, pero el cliente final no puede usar la solución para mejorar su negocio, ¿qué principio se ha vulnerado principalmente?

- a) Liderazgo responsable.

- b) Foco en el valor.

- c) Integración de la sostenibilidad.

- d) Calidad en entregables.

4. ¿A qué se refiere el principio de "Integrar la calidad en los procesos y entregables"?

- a) Inspeccionar el producto final justo antes de la entrega al cliente para corregir fallas.

- b) Contratar a un auditor externo al finalizar cada año operativo.

- c) Diseñar los procesos para construir la calidad desde el origen y evitar defectos.

- d) Aumentar el presupuesto del proyecto en un 20% para contingencias de calidad.

5. El principio de "Liderazgo Responsable" sostiene que el Project Manager debe:

- a) Asumir la rendición de cuentas, actuar con ética y guiarse por la transparencia.

- b) Tomar todas las decisiones de forma unilateral sin consultar al equipo.

- c) Evitar cualquier tipo de conflicto desviando la responsabilidad a los proveedores.

- d) Delegar la responsabilidad del cumplimiento normativo en los interesados.

6. Promover la autonomía del equipo, la confianza mutua y el desarrollo de competencias corresponde al principio de:

- a) Construir un entorno empoderado.

- b) Foco en el valor.

- c) Visión holística.

- d) Gobernanza estricta.

7. ¿Qué diferencia fundamental existe entre un output (entregable) y un outcome (resultado/valor)?

- a) El output es la ganancia financiera y el outcome es el costo total.

- b) El output es el producto o servicio creado; el outcome es el impacto positivo o beneficio que este genera.

- c) El output lo define el PM y el outcome lo define el equipo técnico.

- d) No hay diferencia; ambos términos son equivalentes en el PMBOK.

8. Considerar los impactos ambientales, sociales y económicos a largo plazo de las decisiones del proyecto se enmarca dentro del principio de:

- a) Integración de la sostenibilidad.

- b) Foco en el valor a corto plazo.

- c) Liderazgo autocrático.

- d) Control presupuestario.

9. Ante un dilema ético donde la presión por cumplir la fecha de entrega pone en riesgo la seguridad de las personas o la normativa, el PM debe basar su decisión en:

- a) El principio de Liderazgo Responsable y compromiso ético sobre la velocidad.

- b) La reducción de costos para compensar posibles multas futuras.

- c) Ignorar la normativa siempre que el patrocinador apruebe el riesgo.

- d) Acelerar el cronograma sin informar a los interesados.

10. Los principios del PMBOK 8.ª edición se aplican:

- a) Únicamente durante la fase de Iniciación y Planificación.

- b) Solo cuando el proyecto utiliza metodologías puramente ágiles.

- c) De manera continua a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto y en todos los dominios.

- d) Exclusivamente por la alta gerencia de la empresa.

Clave de Soluciones (Para el Docente)

Pautas de Corrección para las Preguntas a Desarrollar:

- Pregunta 1: Se debe valorar que el alumno mencione el pensamiento sistémico (las partes afectan al todo). En el ejemplo práctico, debe demostrar cómo una decisión aislada en un área (ej. recortar mantenimiento o insumos) termina colapsando la operación general.

- Pregunta 2: Se espera que diferencien output (ej. instalar un nuevo software de gestión) de outcome/valor (ej. lograr que los empleados procesen los datos un 30% más rápido y con menos errores). Cumplir el alcance no garantiza que el negocio obtenga beneficios.

- Pregunta 3: Debe articular que el liderazgo mediante el ejemplo, la rendición de cuentas y la transparencia crea una cultura de prevención y excelencia, evitando la cultura de "ocultar errores hasta la inspección final".