Matriz de Relación: Dominios de Desempeño vs. Áreas de Enfoque (PMBOK® 8)

| Dominio de Desempeño | Iniciación | Planificación | Ejecución | Monitoreo y Control | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gobernanza (9 procesos) | Iniciar Proyecto o Fase (Autoriza formalmente el inicio) | Integrar y Alinear Planes (Desarrolla el plan de gestión) Planificar Estrategia de Adquisiciones (Define cómo adquirir recursos externos) | Gestionar la Ejecución del Proyecto (Dirige el trabajo) Gestionar el Aseguramiento de la Calidad (Asegura que se cumplen los estándares) Gestionar el Conocimiento del Proyecto (Facilita el aprendizaje y uso de información) | Monitorear y Controlar el Desempeño (Mide el progreso y reporta) Evaluar e Implementar Cambios (Gestiona las solicitudes de cambio) | Cerrar Proyecto o Fase (Finaliza formalmente) |
| 2. Alcance (6 procesos) | (No se inicia un proceso específico del dominio en esta área) | Planificar la Gestión del Alcance (Define cómo se gestionará) Obtener y Analizar Requisitos (Documenta las necesidades) Definir el Alcance (Describe el producto y trabajo) Desarrollar la EDT/WBS (Desglosa el trabajo en paquetes) | (No hay un proceso de ejecución directo, ya que la producción del alcance se gestiona a través de los procesos de Gobernanza) | Monitorear y Controlar el Alcance (Gestiona el control de cambios y la línea base) | Validar el Alcance (Obtiene la aceptación formal de los entregables) |
| 3. Cronograma (3 procesos) | (No se inicia un proceso específico del dominio en esta área) | Planificar la Gestión del Cronograma (Define cómo se gestionará) Desarrollar el Cronograma (Crea el cronograma detallado) | (No hay un proceso de ejecución directo, ya que el control del cronograma se monitorea en la fase siguiente) | Monitorear y Controlar el Cronograma (Analiza variaciones y actualiza) | (No hay un proceso específico de cierre en este dominio) |
| 4. Finanzas (4 procesos) | (No se inicia un proceso específico del dominio en esta área) | Planificar la Gestión Financiera (Define cómo se gestionarán los costos) Estimar Costos (Calcula el costo de los recursos) Desarrollar el Presupuesto (Agrega los costos estimados) | (No hay un proceso de ejecución directo, ya que la ejecución del gasto se gestiona a través de los procesos de Gobernanza) | Monitorear y Controlar las Finanzas (Gestiona el presupuesto y el valor ganado) | (No hay un proceso específico de cierre en este dominio) |
| 5. Interesados (7 procesos) | Identificar a los Interesados (Registra a todos los interesados) | Planificar el Compromiso de los Interesados (Define estrategias de interacción) Planificar la Gestión de las Comunicaciones (Define cómo y cuándo comunicar) | Gestionar el Compromiso de los Interesados (Implementa las estrategias definidas) Gestionar las Comunicaciones (Ejecuta el plan de comunicaciones) | Monitorear el Compromiso de los Interesados (Evalúa si las estrategias funcionan) Monitorear las Comunicaciones (Evalúa la efectividad de la comunicación) | (No hay un proceso específico de cierre en este dominio) |
| 6. Recursos (5 procesos) | (No se inicia un proceso específico del dominio en esta área) | Planificar la Gestión de Recursos (Define cómo se gestionarán) Estimar Recursos (Calcula los recursos necesarios) | Adquirir Recursos (Obtiene los recursos (contratación, asignación)) Liderar al Equipo (Dirige y motiva al equipo) | Monitorear y Controlar la Dotación de Recursos (Asegura el uso eficiente y gestiona la carga de trabajo) | (No hay un proceso específico de cierre en este dominio) |
| 7. Riesgo (6 procesos) | (No se inicia un proceso específico del dominio en esta área) | Planificar la Gestión de Riesgos (Define cómo se gestionarán) Identificar Riesgos (Determina riesgos y oportunidades) Realizar Análisis de Riesgos (Evalúa su probabilidad e impacto) Planificar Respuestas a los Riesgos (Define acciones para cada riesgo) | Implementar Respuestas a los Riesgos (Ejecuta las acciones planificadas si los riesgos se materializan) | Monitorear Riesgos (Revisa la efectividad de las respuestas e identifica nuevos riesgos) | (No hay un proceso específico de cierre en este dominio) |

Esta matriz se basa en la estructura formal del PMBOK® 8:

Gobernanza es el núcleo, con procesos que abarcan todo el ciclo de vida, desde la autorización hasta el cierre formal del proyecto.

Alcance, Cronograma y Finanzas son dominios que se planifican en detalle al inicio y luego se monitorean y controlan durante la ejecución.

Interesados, Recursos y Riesgo son dominios dinámicos que requieren procesos continuos de planificación, ejecución y monitoreo a lo largo del proyecto.

| Dominio de Desempeño | Procesos Asignados | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1. Gobernanza | Iniciar Proyecto o Fase Integrar y Alinear Planes del Proyecto Planificar la Estrategia de Adquisiciones Gestionar la Ejecución del Proyecto Gestionar el Aseguramiento de la Calidad Gestionar el Conocimiento del Proyecto Monitorear y Controlar el Desempeño del Proyecto Evaluar e Implementar Cambios Cerrar Proyecto o Fase | 9 |
| 2. Alcance | Planificar la Gestión del Alcance Obtener y Analizar Requisitos Definir el Alcance Desarrollar la EDT/WBS Monitorear y Controlar el Alcance Validar el Alcance | 6 |
| 3. Cronograma | Planificar la Gestión del Cronograma Desarrollar el Cronograma Monitorear y Controlar el Cronograma | 3 |
| 4. Finanzas | Planificar la Gestión Financiera Estimar Costos Desarrollar el Presupuesto Monitorear y Controlar las Finanzas | 4 |
| 5. Interesados | Identificar a los Interesados Planificar el Compromiso de los Interesados Planificar la Gestión de las Comunicaciones Gestionar el Compromiso de los Interesados Gestionar las Comunicaciones Monitorear el Compromiso de los Interesados Monitorear las Comunicaciones | 7 |
| 6. Recursos | Planificar la Gestión de Recursos Estimar Recursos Adquirir Recursos Liderar al Equipo Monitorear y Controlar la Dotación de Recursos | 5 |
| 7. Riesgo | Planificar la Gestión de Riesgos Identificar Riesgos Realizar Análisis de Riesgos Planificar Respuestas a los Riesgos Implementar Respuestas a los Riesgos Monitorear Riesgos | 6 |

Total de Procesos

| Dominio | Cantidad |
| --- | --- |
| Gobernanza | 9 |
| Alcance | 6 |
| Cronograma | 3 |
| Finanzas | 4 |
| Interesados | 7 |
| Recursos | 5 |
| Riesgo | 6 |
| TOTAL | 40 |

| Procesos totales en PMBOK® 8 | 40 |
| --- | --- |

Distribución por Área de Enfoque (Focus Areas)

Adicionalmente, si contamos los procesos por área de enfoque (Iniciación, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, Cierre), tendríamos:

| Área de Enfoque | Cantidad de Procesos |
| --- | --- |
| Iniciación | 2 (Iniciar Proyecto, Identificar Interesados) |
| Planificación | 19 |
| Ejecución | 8 |
| Monitoreo y Control | 9 |
| Cierre | 2 (Cerrar Proyecto, Validar Alcance) |
| TOTAL | 40 |